ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____ октября    2021 г.                          №                            с. Кулешовка

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Озеленение территории  Кулешовского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», постановление  от 25.12.2020 г. № 203 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 25.12.2020 №200 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Озеленение территории  Кулешовского сельского поселения» за 9 месяцев 2021г., согласно приложений  №1,2 к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Бородкиной Т.Ф. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения https:кулешовскоесп.рф

И.о главы  администрации

Кулешовского сельского поселения				Н.Н. Толочный.

Приложение  №1

к проекту постановления администрации Кулешовского

сельского поселения от ____ октября    2021 г. №

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения»  на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 1630 | - | 1630 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Озеленение территории :приобретение саженцев цветочных культур и зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2021 – 31.12.2021г | 400,0 | - | 400,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории :приобретение и посадка саженцев многолетних насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2021 – 31.12.2021г | 100,0 | - | 100,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Озеленение территории : посадка зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2021– 31.12.2021г | 118,0 | - | 118,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 Содержание зеленых насаждений (разработка технической документации сквера) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2021– 31.12.2021г | 10,0 | - | 10,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5.Разработка паспортов зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | Улучшение качества содержания зеленых насаждений | 01.01.2021 – 31.12.2021г | 170,0 |  | 170,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. обрезка сухих деревьев, и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2021 – 31.12.2021г | 512,0 | - | 512,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.7 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. полив и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2021 –31.12.2021 г. | 320,0 | - | 320,0 |  |

Приложение №2

к проекту постановления администрации Кулешовского

сельского поселения от ____ октября    2021 г.  №

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения» за 9 месяцев  2021 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 1630,0 | 1630,0 | 1287,5 | 6 контрактов на сумму 1287,5 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Озеленение территории :приобретение саженцев цветочных культур и зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2021 г | 31.12.2021г | 400,0 | 400,0 | 241,5 | 1 контракт на сумму 241,5 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории :приобретение и посадка саженцев многолетних насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 100,0 | 000,0 | 96,1 | 1 контракт на сумму 96,1 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.3 Озеленение территории : посадка зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2021 г | 31.12.2021г | 118,0 | 118,0 | 118 | 1 контракт на сумму 118 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.4 Содержание зеленых насаждений(разработка технической документации сквера) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2021 г | 31.12.2021 г | 10,0 | 10,0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5.Разработка паспортов зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | Улучшение качества содержания зеленых насаждений | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 170,0 | 170,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. обрезка сухих деревьев, и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2021 г | 31.12.2021 г | 512,0 | 512,0 | 512 | 2 контракта на сумму 512тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 контракт на сумму 319,9 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.7 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. полив и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2021 г | 31.12.2021 г | 320,0 | 320,0 | 319,9 |  |